项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002039050-职业教育创新发展--职业素养提升---校园生态环境和育人环境改善与提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 隗合亭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671038987 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 276.984800 | 276.984800 |  | 276.505800 |  | 10 |  | 99.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 276.984800 | 276.984800 |  | 276.505800 |  | — |  | 99.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面组织开展校园安全隐患排查，做到突出重点、查找隐患、及时排除、不留死角，确保万无一失。扎实开展师生安全教育，提高风险意识和防范能力，夯实安全责任，筑牢校园安全防线。 |  |  |  |  |  | 已按计划完成校园安全隐患排查，做到突出重点、查找隐患、及时排除、不留死角，确保万无一失。扎实开展师生安全教育，提高风险意识和防范能力，夯实安全责任，筑牢校园安全防线。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃气运行管理费 |  |  | 1项 | 1项 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电梯日常维护保养 |  |  | 6台 | 6台 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中水处理站维保 |  |  | 24人/月 | 24人/月 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 化粪池清掏 |  |  | 20次 | 20次 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 安防系统设施维护 |  |  | 12月 | 12月 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校园生活垃圾清运 |  |  | 12月 | 12月 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 自备井水质检测 |  |  | 68次 | 8次 | 6 |  | 6 |  | 年度指标值录入有误，实际年度指标值为8，已全部完成 |  |
|  |  |  | 食堂排烟管道清理 |  |  | 4次 | 4次 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 实训室废液处理 |  |  | 2公斤 | 2公斤 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤276.9848万元 | 276.5058万元 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 美化校园环境满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |