项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002039044-改善办学条件-设备购置-多媒体教室改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁宾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610252126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 187.003300 | 187.003300 |  | 186.750000 |  | 10 |  | 99.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 187.003300 | 187.003300 |  | 186.750000 |  | — |  | 99.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造我校第一教学楼18间多媒体教室，建设精品录播教室1间。主要购置智能讲台19个、录播系统1套、智慧课堂系统1套、高清摄像机40个、智慧黑板19块等 |  |  |  |  |  | 完成我校第一教学楼18间多媒体教室，建设精品录播教室1间改造。主要购置智能讲台19个、录播系统1套、智慧课堂系统1套、高清摄像机40个、智慧黑板19块等，项目执行满意度96%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 智能讲台 |  |  | 50套 | 19套 | 5 |  | 5 |  | 审减至19个 |  |
|  |  |  | 录播系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 智慧课堂系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高清摄像机 |  |  | 100个 | 40个 | 10 |  | 10 |  | 审减至40个 |  |
|  |  |  | 录播教室 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 智慧黑板 |  |  | 50个 | 19个 | 10 |  | 10 |  | 审减至19个 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤187.0033万元 | 186.75万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |